附件1：项目概况

根据目前达州市移动执法执法系统的使用情况，在已有系统的基础上开展外网接入功能改造，实现网页版执法系统和移动执法终端（平板APP）能够通过互联网（ADSL、4G等）连接登录。通过建设企业端互联网申报平台(又名:污染源在线申报系统)，充分发挥污染源单位主体责任，自主填报和更新本单位环境信息，进一步保障污染源档案信息及时、完善、真实。

附件2：

## 项目背景

四川省环境监察执法局于2014年底完成了“环境监察移动执法系统”（下简称：执法系统）建设，2015-2016年，全省205个环境监察机构陆续完成执法系统建设，2017年10月完成了执法系统升级改造建设，并下发达州市环保局更新使用。达州市环保局高度重视执法系统的更新应用，通过对新版执法系统的运用，全面提升了全市环保部门对环境违法案件的处理情况和处理效率，实现了规则统一化、工作标准化、办案流程化、重要节点可控化的要求，提高了办案质量和执法水平，进一步完善了科学规范、客观公正、公开透明的环保行政权力运行机制。

自系统2017年11月正式上线至2018年7月的九个月内达州市执法数据联网上报机构率均达到100%，共开展并上报执法记录600余条，录入并管理污染源档案数据300余家，对比实际工作情况，执法系统的应用还有很大的不足。主要原因是执法系统升级后仍然沿用2015年建设之初的网络模式，辖区内大部分污染源所在区域网络信号较差，原有的3G环保专网信号差、网络慢不满足目前系统的使用，工作范围受到了制约，根据四川省环境监察执法局关于2017年全省环境监察移动执法系统应用情况的通报(川环监发〔2018〕2号文)的工作要求，需要尽快完成外网接入功能改造；需要进一步对辖区内的污染源进行全面梳理，做到底数清、情况明，应当纳入监管的污染源信息全部登记录入执法系统；并大力推进执法系统全面运用。

## 建设目标

根据目前达州市环保局执法系统的使用情况，在已有系统的基础上开展外网接入功能改造，实现网页版执法系统和移动执法终端（平板APP）能够通过互联网（ADSL、4G等）连接登录。通过建设污染源在线申报系统，充分发挥污染源单位主体责任，自主填报和更新本单位环境信息，进一步保障污染源档案信息及时、完善、真实。

## 服务要求

### 建设原则

根据本项目建设目标，在信息化建设过程中，应遵循以下原则：

1、需求导向原则

设计与建设应避免纯技术驱动，紧扣环境监察执法的工作业务需求，通过改造、完善监察执法应用系统，满足业务需求，有效提升管理水平。

2、信息安全原则

项目建设应以信息安全为基础，采取完善的安全措施，严格遵守业务流程和各项安全规定，确保应用系统安全、有效运行。

3、标准化原则

项目的设计和建设应遵循相应的国际、国内、地方或环保行业标准，确保工程建设的有效性。

4、实用性原则

在保持工程总体设计具有前瞻性和先进性的同时，确保工程建设切合实际、符合现状，能够切实解决业务工作中存在的问题，为有关工作人员的业务开展提供强有力的信息化支撑手段。

5、开放与可扩展性原则

政府管理职能和服务方式正处在不断变化的过程中，有关的技术体系和标准也在不断地完善和发展，为确保工程的可持续发展及良好的生命力，工程的设计和建设应充分考虑到政府职能和服务方式转变、技术体系和标准发展的可能性，进行开放、灵活的设计，便于工程的后续扩展。

### 技术要求

#### 总体技术要求

系统功能设计实施需遵循国家环保行业有关标准和规范，设计出完整的信息指标体系，制定统一的信息标准规范，开发标准的信息转换接口。

系统设计需满足与达州市现有执法系统的业务数据和流程接入集成能力，提供相应的接口和规范。系统对上层行业应用的接口应满足目前流行的架构，包括但不限于J2EE、.NET等，提供不同架构下详细的接口说明文档。

系统要求采用B/S结构，支持在IE、Firefox、Chrome、Opera等多种主流浏览器上应用。

在项目管理的关键里程碑上，必须提供相应的设计文档，软件代码和历史日志，并对需求变更和配置进行管理。所有文档都必须同时提供电子文档和纸质版本，程序代码必须提供电子文档。所有设计遵循UML2.0规范，并提供UML2.0设计文档。

数据层设计至少须遵循XML1.0标准，至少须提供数据字典和详细说明文档；业务处理层的设计至少须提供以操作码、提交数据、返回数据、错误码的格式的操作说明文档，错误码清单至少提供交易操作、错误号、错误说明和错误处理建议及日志，数据处理操作使用WebService方式接口，并提供独立测试程序来验证业务处理的正确性；界面层的设计须遵循HTML4.0标准和XHTML1.0标准。

#### 外网接入功能改造

完成执法系统网络改造，全市执法人员能够通过互联网登录执法系统并开展工作，移动设备可连接互联网WIFI或4G网络共享登录移动执法APP开展工作。主要改造内容包括：

1. 网络链路改造，实现外网访问；
2. 对网络链路进行网络安全测试、访问压力测试，并提供安全防护改造建议；
3. 应用服务器操作系统安全测评，针对操作系统安全性进行测试和补丁、安全设置，并提供安全防护改造建议；
4. 数据库服务器操作系统安全测评，针对操作系统安全性进行测试和补丁、安全设置，并提供安全防护改造建议；
5. 执法系统应用环境安全测评，针对执法系统安全性进行测评和安全设置，并提供安全防护改造建议；
6. 应用服务器环境部署改造，实现移动APP外网访问、离线数据下载（上传）；
7. 移动APP外网访问版本配置、发布与调试；
8. 改造现有的省执法系统平台与达州市本地执法系统平台的数据同步和备份机制，避免数据提取和同步过程中的重复写入、逻辑混乱等问题。

#### 污染源在线申报系统

开发建设污染源单位环境信息在线申报系统，为污染源单位开放互联网登录入口，通过系统完善自身档案信息，通过与执法系统污染源档案的数据库同步，进一步加强对污染源档案的管理及监管。

该系统在现有的达州市执法系统基础上，建设B/S模式的污染源单位环境信息在线申报系统，该系统将与“污染源档案管理系统”形成互补，遵循“一源一档”的数据要求，更加全面的采集掌握污染源档案数据。

污染源单位使用系统分配的账号和密码，使用浏览器登录访问污染源在线申报系统，在充分收集、核实本单位各类环境信息资料的基础上，按照系统操作提示逐项填写“一源一档”要求的所有环境信息内容，上传图片和文件资料。污染源单位的环境信息发生变更时，应在规定时限内及时登录系统，对相关内容进行调整更新。

污染源在线申报系统提供的申报内容主要包括基础信息、排污信息、危险废物信息、防治污染设施信息、自动监控设备信息、环评信息、应急预案、自行监测方案八大类。

污染源在线申报系统需与执法系统污染源档案系统整合应用，提供移动执法系统中的数据调阅接口和功能，实现污染源数据现场核实、数据变更、违法查处的联动机制。

### 其他建设要求

#### 部署环境

本次升级后的执法系统的部署环境不发生变化，继续部署在达州市环保局执法系统现有资源（包括网络、存储、服务器、操作系统、数据库等），成交人负责系统安装、集成部署及相关实施工作。后期如需迁移运行环境，成交人需主导并负责将系统的运行环境重新部署到新的网络和设备环境，保障数据的完整移植，以及迁移后系统的正常稳定运行，迁移工作由成交人免费完成。

#### 性能需求

本项目建设系统涉及的用户面广，处理的业务数据量大，需要在以下方面做到系统便捷好用：

1）系统需要支持各主流浏览器（包括IE8以上各版本，Firefox浏览器，Chorme浏览器、Safari浏览器等），以及支持移动终端访问；

2）系统平台总用户约1000人，活跃用户约300人，系统需具备支持100并发用户的能力；

3）响应时限：系统现有的处理能力应满足未来3－5年的业务需求，系统的数据存储时间应能够满足业务的需要，能满足实时调用和跟踪查询使用。同时单笔响应时限（不考虑带宽因素）应满足：系统的基本业务响应时限<=0.1秒；单表简单查询响应时限<=1秒；多表复杂查询响应时限<=3秒；复杂批处理响应时限<=60秒。

#### 系统集成要求

成交人即为本磋商文件中所描述系统的集成商，系统集成贯穿于信息化系统建设的全过程，成交人成立包括至少一名专职项目经理、三名软件开发工程师、三名测试工程师、两名软件实施工程师、一名交互式UI设计师在内的不少于10人的项目小组，其主要任务是制定整个工程的总体建设规划和实施方案，负责整个工程的管理及实施，软件系统的设计开发，统筹安排各分项目实施计划及制定技术方案，负责解决各分项目或系统间的无缝衔接，负责各应用系统的无缝连接和集成，负责达州市现有的软硬件集成。在安装系统过程中出现的一切安全事故或由于投标人漏报、少报、瞒报配置引起的工程变更，一律由成交人负责。

具体要求包括：

1) 工程建设阶段所有分项目实施的总技术负责。

2) 保证实现项目提出的目标、系统性能要求。

3) 负责制定系统集成的方案和实施计划。

4) 负责各子系统、各子项目之间的集成。

5) 负责组织和实施各系统间的联合调试。

6) 负责组织和实施各系统间的集成测试。

7) 负责协助各分项目的验收。

8) 负责协调分项目间关系，当分项目在集成过程中、试运行期间、运行维护期内出现异常时，负责排除故障。

9) 协助业主进行资源现状调查和设备分配方案。

10) 根据项目的建设要求，制定培训方案，组织实施培训。

11) 制定实施计划。

12) 提供项目组成人员架构、职称（职位）、人数量、参与工程的周期、参与工程的阶段等完整的系统开发及实施的技术保障情况。

13) 其他相关要求。

#### 信息共享需求

按照达州市环境信息化的统筹规划和建设要求，执法系统的所有外部数据交换均通过环保数据中心完成。本项目新建系统自身产生的污染源档案信息结果数据，通过业务数据库访问授权和数据字典资料发布的方式实现元数据的共享。

#### 项目管理要求

成交人在工程实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划等方案，确保工程实施质量。

1）成交人应成立相应的工程指挥小组，并指定一名专职的项目经理，负责工程协调和调度工作。

2）成交人成立包括一名专职项目经理在内的不少于3人的技术服务小组，负责对参与项目实施的各方技术人员进行产品、技术培训，提供项目整体实施和试点工作的技术方案，对工程实施过程中出现的疑难问题提供技术支持。

#### 文档要求

投标人必须提供完整的软件安装、操作、使用、测试、控制和维护手册，以及应用软件的所有源代码。包括但不仅限于以下内容：

1）技术文档

* 项目开发计划，系统上线和试运行方案等
* 系统设计类文档：含需求分析报告、软件需求确认书、详细设计方案等文档
* 用户使用手册
* 软件主要技术数据、性能、功能详细描述文档
* 开发修改所需环境说明，编程记录，修改记录等技术资料
* 所有开发业务软件的源代码
* 项目实施计划
* 系统使用操作手册

2）测试验收文档

* 《测试计划》及《测试方案》
* 《测试记录》
* 《测试报告》
* 《试运行/上线报告》
* 《验收规范》及《验收方案》（包括验收方式、方法、指标等）
* 《验收记录》
* 《验收报告》

3）培训文档

* 《培训计划》
* 《培训记录》
* 培训教材

4）服务文档

* 售后服务规范
* 售后服务方案

5）会议记录文档

* 《例会记录》
* 《会议记要》

与项目相关的其他文档

#### 验收要求

在系统开发完成，所有功能、性能指标达到双方确认的技术规范要求时，由双方共同进行系统的最终验收。

由成交人向采购人提出验收申请，填写项目验收申请表，成交人项目经理根据相关规范或与采购人商定的内容、步骤制定项目验收方案，并至少提前3日提交给采购人，双方对验收方案进行确认。项目验收包括对所有交付品的检查、功能验收及性能验收。验收合格后，经双方确认，形成验收报告，由双方项目负责人签字生效。

#### 培训要求

成交人必须向业主方提供免费培训，直至业主方相关操作人员完全熟练掌握，相关操作人员包含所有系统使用用户。培训方式应包括集中培训和操作人员现场培训。

成交人应按业主方约定合理地安排培训时间。

#### 售后服务要求

1．应用系统的质保期自本项目验收合格之日起开始计算。成交人必须对应用系统免费提供1年7×24小时售后服务。

2．质保期内的所有售后服务均由售后服务人员免费提供服务。

3．质保期内的服务内容包括：部署环境巡检、软件维护、应用系统优化完善等。

4．工程建设期间及质保期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务所产生的费用均由成交人承担。

## 商务要求

### 工期要求

本项目建设工期为合同签订后50天内。具体工期要求见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **建设阶段** | **工作内容** | **完成时间** |
| 1 | 系统需求分析及设计 | 与采购人共同开展详细建设需求分析及软件功能设计确认 | 合同签订后5天内 |
| 2 | 系统开发及上线运行 | 系统的编码开发、测试、安装部署、操作培训及上线试运行等工作 | 合同签订后30天内 |
| 3 | 项目验收 | 项目试运行20天无故障，由采购人组织项目评审并最终验收 | 试运行后5天内 |
| 4 | 系统运维 | 由成交人提供为期一年的免费运维服务，持续开展系统优化完善工作 | 项目验收后1年 |

### 付款方式

签订合同时约定。

### 服务地点

达州市环境监察执法支队

## 采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品/项目名称** | **技术/规格要求** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 外网接入功能改造 | 详见项目建设要求 | 1 | 套 |  |
| 2 | 污染源在线申报系统 | 详见项目建设要求 | 1 | 套 |  |

附件3：

评分标准

| **序号** | **项目** | **评分内容** | **分值** |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、报价评审（10分）** | | | |
| 1 | 报价 | 1、满足比选文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公示计算：投标报价得分＝（比选基准价/投标报价）×10。  2、根据财库[2011]181号文，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。根据川财采[2015]33号文，对供应商的失信行为给予6%/次的报价累加加成，加成后的报价超过预算的，视为无效投标。 | 10分 |
| **二、商务评审（39分）** | | | |
| 1 | 供应商  资质 | 1、供应商具有软件企业认定证书的得3分，未提供或无不得分。（提供相关证书复印件加盖供应商公章，原件备查） | 3分 |
| 2、供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书的得2分，未提供或无不得分。（提供相关证书复印件加盖供应商公章，原件备查） | 2分 |
| 3、供应商具有采购人现有在用移动执法系统原开发单位提供的工作配合承诺函得10分，没有的不得分。（提供原开发单位承诺函原件和相关建设合同复印件并加盖原开发单位公章） | 10分 |
| 2 | 企业荣誉 | 供应商具有国家版权局颁发的环境监察执法相关系统著作权证书，每提供一个得3分，最高得15分。（提供相关证明材料复印件加盖供应商公章，原件备查） | 15分 |
| 3 | 项目业绩 | 投标人自2015年1月（含1月）以来承担过环境监察移动执法相关软件系统开发案例的，每个合同案例得3分，最高得9分。（提供完整合同复印件加盖供应商公章，原件备查） | 9分 |
| **三、技术方案评审（40分）** | | | |
| 1 | 总体设计 | 根据项目总体架构设计合理、技术路线成熟可靠、各子系统模块之间逻辑关系清晰等综合进行评定。第一名得10分；第二名得7分；第三名得4分，第四名及以后得1分。 | 10分 |
| 2 | 系统方案 | 1、根据供应商对外网改造工作设计的完整性、合理性、安全性进行横向比较，第一名得15分；第二名得10分；第三名得5分，第四名及以后得1分。 | 15分 |
| 2、根据供应商对污染源在线申报系统设计的完整性、合理性、先进性进行横向比较，第一名得15分；第二名得10分；第三名得5分，第四名及以后得1分。 | 15分 |
| **四、项目实施评审（9分）** | | | |
| 1 | 实施方案 | 对供应商为本项目所提供的项目实施方案是否科学、完整和合理等情况进行综合评价。第一名得3分；第二名得2分；第三名得1分，第四名及以后得0.5分。 | 3分 |
| 2 | 售后服务 | 根据供应商的质保期的承诺及所提供的售后服务体系是否完善、售后服务人员配置是否合理、售后服务响应时间是否及时等进行综合评定，第一名得3分；第二名得2分；第三名得1分，第四名及以后得0.5分。 | 3分 |
| 3 | 培训服务 | 根据培训工作的目标、任务、计划、组织等安排是否合理、清晰、可行等进行评分，第一名得3分；第二名得2分；第三名得1分，第四名及以后得0.5分。 | 3分 |
| **五、规范评审（2分）** | | | |
| 1 | 响应文件规范性、完整性 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形得满分，有一项细微偏差扣0.5分，直到该项分值扣完为止。 | 2分 |

附件4：

比选申请人报名表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  | | | | | |
| 营业场所详细地址 |  | | | | | |
| 法定代表人 |  | 组织机构代码 | |  | | |
| 资格等级 |  | 证书编号 | |  | | |
| 发证机关 |  | 有效期码 | |  | | |
| 工商注册颁证机关 |  | | | 注册号码 | |  |
| 企业类型 |  | 营业期限 | |  | | |
| 经营范围 |  | | | | | |
| 企业电话（含手机） |  | | 企业传真 | |  | |
| 致：达州市环境监察执法支队  本公司报名参加“环保移动执法系统外网改造服务和企业端互联网申报服务项目”比选活动。  联系人：  联系电话：  传真号码：  邮箱  法定代表人（签字）：  比选申请人单位盖章  年 月 日 | | | | | | |

附件5：响应文件相关格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的外，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，比选小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

## 响应文件格式

### 响应文件密封包装最外层格式

|  |
| --- |
| 采购项目名称：  采购项目编号：  响应文件  供应商名称：（加盖公章） |

### 响应文件封面格式

|  |
| --- |
| 采购项目名称：  采购项目编号：  响应文件  （正本或副本）  供应商名称：（加盖公章）  日期：2018年月日 |

### 供应商资格申明的函（格式）

**达州市环境监察执法支队**：

我方全面研究了 “ ”项目的比选文件，决定参加贵单位组织的本项目的比选。我方授权（姓名、职务）代表我方（比选单位的名称）全权处理本项目比选的有关事宜。

1、我方自愿按照比选文件规定的各项要求向甲方提供所需服务。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目的相关服务。

3、我方同意按照比选文件的要求，向贵单位缴纳规定的比选保证金。

4、本项目比选有效期为递交响应文件截止日期之日起90天。

5、我方已详细阅读和审查了全部比选文件，包括比选文件的澄清、修改书及有关补充通知（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。我方完全接受本项目比选文件规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行了维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又递交响应文件以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

8、我方完全响应比选文件中关于知识产权的要求。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人签字：

通讯地址：

联系电话：

传 真：

日 期：

### 法定代表人授权委托书及法定代表人身份证、代理人身份证复印件

**达州市环境监察执法支队：**

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名） 授权委托 （代理人姓名）为我的代理人，参加贵单位组织的项目的比选。代理人在本次比选中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自年月日签字生效，特此声明。

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

供应商名称：（加盖公章）

日期：

**说明：1）上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件和代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效，不允许粘贴。2）响应文件均由供应商法定代表人签字的,响应文件中可不提供法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件，但必须提供法定代表人身份证复印件。**

**法定代表人身份证和代理人身份证样式(仅供参考)：**

**身份证复印件背面**

**身份证复印件正面**

### 供应商简介

采购项目名称：

采购项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电话 | |  | | |
| 传真 |  | | 网址 | |  | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | | 电话 | |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | | 电话 | |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 | | |  | |
| 编号 |  | | 高级职称人员 | | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 | | |  | |
| 帐号 |  | | 技工 | | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | |

供应商名称：(加盖公章)

法定代表人或代理人：(签字)

日期：

商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求 | 比选应答 |
| 1 | 工期要求 |  |
| 2 | 付款方式 |  |
| 3 | 售后服务 |  |
| 4 | 培训要求 |  |

注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其成交资格。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字）：

日 期:

### 实施本项目的主要人员情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 相关资料（无可不提供） | | | |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.以上表格格式行可增减。

2.证明材料详见综合评分明细表。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字）：

日 期:

### 业绩一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

业绩描述详见综合评分明细表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 委托方 | 采购项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：

1.以上表格格式行可增减。

2.业绩证明材料要求详见综合评分明细表。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字）：

日 期:

### 本项目的实施方案

采购项目名称：

采购项目编号：

由供应商自行编写，格式不限，但应包含不限于：综合评分明细表涉及内容。

供应商名称：(加盖公章)

法定代表人或代理人：(签字)

日期：

### 相关资格承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

**达州市环境监察执法支队**：

我单位作为本项目的比选供应商，**我单位（填写：不属于或属于）**关于贯彻落实《中华人民共和国政府采购法实施条例》的若干规定（川财采[2015]37号）第十九条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动”、第二十一条“2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人”等条款及其它相关法律法规**规定的回避对象。**

我单位**（填写：未对或已对）**本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理服务。

**声明：我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。**

**我单位具有良好的商业信誉。**

**我单位具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。**

**我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。**

**我单位承诺对上述事项的真实性负责；如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任。**

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字）：

日 期:

**注：**

1.供应商已对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理服务的作无效响应处理。

2. 供应商在参加政府采购活动前三年，政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

3.重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。

4.此承诺函为参考格式，供应商可根据自身情况调整并进行承诺。

### 报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务明细** | **服务内容** | **报价** | **备注** |
| 1 |  | 详见比选文件 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 比选报价 | | | （大写） 元（小写） | |

注：

1.以上表格格式行可增减。

2.供应商必须按“报价表”的格式及采购所需服务（比选文件第3章）详细报出各类服务的价格，**不得漏报，否则视为已包含在比选报价中不再单独另行报价，不影响有效性**。

3.比选报价应是比选文件要求的全部服务的最终报价，包括人工费、国内税费、培训、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

4.“报价表”为多页的，每页均需加盖供应商公章（实质性要求）。

5. 对小型和微型企业，监狱企业产品的价格（如涉及）给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商名称：　　　　　　　　　　　　　（加盖公章）

法定代表人或代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字）

日期：

### 中小企业声明函

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称：（加盖公章）

日 期：

**说明：**如未提供中小企业声明函的，则其投标产品中的小型、微型企业生产的产品不能享受比选文件规定的价格扣除，但不影响供应商响应文件的有效性。

**根据比选文件要求提供的资质、资格性材料和其他相关证明材料**