附件1

2019 年度巴河通川段河湖长制目标清单

填报单位（盖章）：达州市通川区财政局       审核人：黄本松                审定人：李杰      填报日期：2019.3.19

| 序号 | 目标类别 | 2019目标内容 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水资源保护 | 1、巴河流域“千吨万人”乡镇集中式饮用水源规范化建设 | 开展排查整治，取得阶段性进展 |
|  |  | 2、严守水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污控制“三条红线” | 不合理新增取水项为零，全面排查入河排污口 |
| 二 | 水域岸线管理保护 | 巴河河道管理范围划定 | 出台巴河河道管理保护方案 |
| 三 | 水污染防治 | 1、乡镇污水厂建设 | 完成江陵镇的污水处理厂建设 |
|  |  | 2、河道垃圾治理 | 垃圾治理率达100% |
|  |  | 3、整治拆除砂石场2家 | 全面完成整治 |
| 四 | 水环境治理 | 辖区内巴河流域水环境综合治理 | 江陵出境断面水质年均值达Ⅱ类水质；长滩河白家溪断面水质年均值达Ⅲ类水质 |
| 五 | 水生态修复 | 1、开展渔业增殖放流 | 投放花白鲢等鱼类10万尾 |
|  |  | 2、严厉打击电鱼行为 | 案件查处率达100% |
| 六 | 执法监督 | 1、修订完善部门联防联控执法机制 | 出台涉水违法行为部门联合执法制度1项 |
|  |  | 2、加强动态巡查监管 | 区、乡、村三级河长巡查任务完成率达100% |

2019 年度巴河通川段河湖长制问题清单

| 序号 | 目标类别 | 主要问题 | 成因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水资源保护 | 1、入河排污口部分未经整治 | 环保基础设施建设滞后 |
| 二 | 水域岸线管理保护 | 1、巴河河道管理范围不明确，未依法划定河道管理范围 | 技术、管理力量薄弱 |
| 三 | 水污染防治 | 1、侵占河道修建房两违建筑后废弃物 | 历史遗留问题 |
|  |  | 2、农村和城镇居民生活污水直接排放 | 污水处理厂正在建设中 |
|  |  | 3、整治砂石场2家 | 历史遗留问题 |
| 四 | 水环境治理 | 水质个别月份水质未达到要求 | 枯水期水量偏少，沿岸乡镇污水处理厂未全面建成 |
| 五 | 水生态修复 | 1、渔业资源出现减量 | 以前过度捕捞 |
|  |  | 2、电鱼行为时有发生 | 执法监管力度不够 |
| 六 | 执法监督 | 1、部门联合执法机制不尽完善 | 制度操作性不强 |
|  |  | 2、动态巡查需进一步加强 | 巡查范围多局限于干流河道 |

2019 年度巴河通川段河湖长制任务清单

| 序号 | 目标类别 | 工作任务 | 成效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水资源保护 | 巴河流域“千吨万人”乡镇集中式饮用水源地规范化建设 | 开展排查整治，取得阶段性进展 |
|  |  | 严守水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污控制“三条红线” | 不合理新增取水项为零，全面排查入河排污口 |
| 二 | 水域岸线管理保护 | 巴河河道管理范围划定 | 明晰河道界限 |
| 三 | 水污染防治 | 乡镇污水厂建设 | 完成江陵镇的污水处理厂建设 |
|  |  | 河道垃圾治理 | 垃圾治理率达100% |
|  |  | 整治拆除砂石场2家 | 全面完成整治 |
| 四 | 水环境治理 | 辖区内巴河流域水环境综合治理 | 江陵出境断面水质年均值达Ⅱ类水质；长滩河白家溪断面水质年均值达Ⅲ类水质 |
| 五 | 水生态修复 | 开展渔业增殖放流 | 投放花白鲢等鱼类10万尾 |
|  |  | 严厉打击电鱼行为 | 案件查处率达100% |
| 六 | 执法监督 | 修订完善部门联防联控执法机制 | 出台涉水违法行为部门联合执法制度1项 |
|  |  | 加强动态巡查监管 | 区、乡、村三级河长巡查任务完成率达100% |

2019 年度巴河通川段河湖长制责任清单

| 序号 | 目标类别 | 工作任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水资源保护 | 完成巴河河流水功能区划分工作 | 水务局 |
|  |  | 开展入河排污口排查 | 水务局、环保局、各乡镇人民政府 |
|  |  | 巴河流域“千吨万人”乡镇集中式饮用水源地标准化建设 | 环保局 |
|  |  | 严守水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污控制“三条红线” | 水务局、环保局 |
| 二 | 水域岸线管理保护 | 巴河河道管理范围划定 | 水务局 |
| 三 | 水污染防治 | 乡镇污水厂建设 | 住建局、江陵镇 |
|  |  | 河道垃圾治理 | 江陵镇 |
|  |  | 整治拆除砂石场2家 | 水务局 |
| 四 | 水环境治理 | 监测水质优于Ⅲ类水质 | 环保局 |
| 五 | 水生态修复 | 开展渔业增殖放流 | 农业局、财政局 |
|  |  | 严厉打击电鱼行为 | 江陵镇、农业局、公安分局、财政局 |
| 六 | 执法监督 | 修订完善部门联防联控执法机制 | 财政局 |
|  |  | 加强动态巡查监管 | 江陵镇 |