达州市“清废行动2019”问题点位基本信息公开表

| 序号 | 问题点位基本信息 | 固废基本信息 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题来源 | 坐标 | 详细地址 | 问题类型 | 责任单位 | 类型 | 固废体积 | 整改期限 | 目前进度 | 整改内容 |
| 1. | 卫星遥感 | 107°2′15.4″31°6′58.79″ | 四川达州市渠县涌兴镇服务区 | 立查立改 | 渠县交通运输管理局，渠县高速公路协调办公室 | 建筑垃圾 | 400 m3 | 2019-6-10 | 完成 | 华川集团营达高速LJ03项目部对现场沉淀池进行开挖清运，并将弃渣挖掘清运至涌兴服务区管房处路基填筑使用。 |
| 2 | 信访举报 | 108°3'11.15"32°8'7.14" | 万源市官渡镇玛瑙溪村 | 立查立改 | 万源市水务局 | 建筑弃渣土 | 20 m3 | 2019-12-1 | 完成 | 巴万高速公路第10标项目经理部对倾倒在河道中的建筑弃渣土全部进行了清理，清运到路基填筑利用。 |
| 3 | 信访举报 | 108°17'10.61"31°36'23.22" | 宣汉县土黄镇雨台村芭蕉湾 | 立查立改 | 土黄镇党委、政府 | 生活垃圾 | 3m3 | 2019-11-1 | 完成 | 责成土黄镇党委、政府立即制定整改工作方案，土黄镇政府组织专人从2019年11月1日起，对违规倾倒的垃圾进行清理，并转运至县城生活垃圾处理填埋场规范处理。 |

表2 达州市“清废行动2019”非问题点位基本信息公开表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 基本信息 | 现场核实情况 |
| 问题来源 | 坐标 | 详细地址 |
| 1. | 卫星遥感信访举报2018年排查 | 107°12′54.55″, 30°57′4.32″ | 四川省达州市大竹县柏林镇粟家村 | 该点位位于四川达竹煤电（集团）有限责任公司柏林煤矿煤矸石堆场内，为综合利用开挖取料裸露的红矸石，占地面积约350m2，在柏林煤矿用地红线范围内（国土使用证编号为：川国用〔98〕字第569号），现已完成对该点位区域的清理和覆盖。近年来，该企业通过制砖、外运水泥厂用作生产原料等方式对煤矸石进行了综合利用，堆存量逐年减少。 |